KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Peningkatan Keamanan serta Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, dan Penyimpanan File pada Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi.

Unit data dan informasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2025

KERANGKA ACUAN KERJA

Peningkatan Keamanan serta Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, dan Penyimpanan File pada Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi.

- Latar Belakang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.
Tugas utama KPPU adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu undang-undang yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Untuk menjalankan tugas tersebut, KPPU memiliki beberapa unit kerja. Salah satunya adalah Unit Data dan Informasi, yang berperan penting dalam mengelola seluruh data dan sistem informasi di lingkungan KPPU.

### Peran Unit Data dan Informasi

Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan seluruh data, sistem, dan aplikasi di KPPU dapat berjalan dengan baik, aman, dan mudah digunakan.
Secara sederhana, tugas utamanya meliputi:

- Mengumpulkan dan menyajikan data secara berkala agar mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.

- Menjaga jaringan komputer dan internet di lingkungan KPPU agar tetap stabil.

- Membangun dan mengembangkan aplikasi dan website KPPU agar pelayanan publik lebih cepat dan efisien.

- Mengelola perangkat lunak pengolah data, sehingga data bisa diproses dengan aman dan akurat.

- Mengelola sistem perpustakaan digital, agar informasi dan referensi mudah diakses.

### Kebutuhan Pengembangan Sistem Notifikasi KPPU

Berdasarkan hasil diskusi dengan Tim KPPU, terdapat tiga kebutuhan utama dalam Peningkatan Keamanan Serta Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, dan Penyimpanan File pada Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi (notifikasi.kppu.go.id) agar lebih aman dan andal:

- Pengamanan Infrastruktur IT
Meningkatkan sistem keamanan di server dan jaringan agar situs notifikasi.kppu.go.id lebih tangguh dan tidak mudah terganggu oleh serangan siber.

- Perlindungan Data
Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data agar informasi penting tidak bocor atau rusak. Standar keamanan yang diusulkan bahkan disesuaikan atau melampaui standar internasional NIST SP800-53 (CP-2 dan CP-9).

- Keamanan Aplikasi
Melakukan pemeriksaan rutin terhadap keamanan aplikasi, baik dari sisi server maupun kode program, untuk mencegah adanya celah keamanan (vulnerability) dan memastikan seluruh komponen perangkat lunak yang digunakan aman.

- Maksud dan Tujuan Kegiatan

Peningkatan Keamanan serta Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, dan Penyimpanan File pada Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi bertujuan untuk meningkatkan Kerahasiaan, Integritas dan Ketersediaan sistem (Confidentiality, Integrity, Availability), sehingga layanan public Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi ini dapat berjalan melayani publik dengan hasil maksimal dan efisien.

- Sasaran Kegiatan

  Meningkatkan Keamanan Sistem
Agar sistem Notifikasi KPPU lebih kuat, stabil, dan terlindungi dari ancaman siber yang dapat mengganggu operasional.

  Menjamin Kerahasiaan dan Keutuhan Data
Supaya seluruh data yang dikelola KPPU tetap aman, tidak bocor, dan selalu tersedia ketika dibutuhkan.

  Meningkatkan Keandalan Infrastruktur IT
Menjadikan server dan jaringan pendukung sistem lebih handal, cepat, serta mampu melayani kebutuhan pengguna tanpa gangguan.

  Meningkatkan Keamanan Aplikasi dan Kode Sumber
Melalui pemeriksaan keamanan (vulnerability dan code scanning) agar tidak ada celah yang bisa disalahgunakan pihak luar.

  Mendukung Tata Kelola Data dan Sistem Informasi yang Terpadu
Agar seluruh unit kerja di KPPU dapat mengakses data dan aplikasi dengan aman dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing.

  Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Layanan Digital KPPU
Dengan sistem yang lebih aman dan terjamin, masyarakat dan pelaku usaha akan semakin percaya terhadap layanan digital yang disediakan KPPU.

- Lingkup Kegiatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam rangka memperkuat sistem layanan digital yang handal dan aman, KPPU melakukan Peningkatan keamanan Sistem Notifikasi sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola teknologi informasi dan keamanan siber di lingkungan KPPU.

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan keamanan, keandalan, serta perlindungan data pada sistem notifikasi.kppu.go.id agar dapat mendukung proses kerja KPPU secara optimal. Pengembangan ini mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan keamanan aplikasi, serta penerapan standar keamanan data yang sesuai dengan praktik terbaik nasional dan internasional.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem notifikasi KPPU memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman siber, menjaga kerahasiaan dan integritas data, serta memberikan layanan yang stabil dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sistem ini juga menjadi bagian dari strategi KPPU dalam membangun fondasi keamanan digital yang sejalan dengan Arsitektur SPBE Nasional dan mendukung transformasi digital lembaga secara berkelanjutan.

- Penggunaan Lisensi terkait pengamanan infrastruktur yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 2025

Kegiatan ini mencakup pengaktifkan akun KPPU untuk Microsoft Azure dan Cloudflare

Outpul:

- Akun kppu.go.id pada Cloudflare

- Akun KPPU dalam Azure Project

- Pengaturan dan Migrasi untuk Database Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU ke layanan Azure MySQL DB Instance;
Kegiatan ini mencakup proses pemindahan (migrasi) database eksisting Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU ke lingkungan cloud yang dikelola di Azure MySQL DB Instance. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan data, performa sistem, dan keandalan layanan, dengan dukungan fitur high availability, scaleable, auto-patching, backup, dan enkripsi. Proses migrasi dilakukan secara terencana, meliputi analisis struktur database, pemetaan skema, uji integritas data, serta penyesuaian konektivitas sistem aplikasi.
Output:

- Database Notifikasi Merger & Akuisisi beroperasi di Azure dengan konfigurasi optimal.

- Dokumentasi hasil migrasi dan panduan koneksi baru.

- Melakukan backup dan enkripsi database untuk menjamin integritas dan keamanan Database Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU dengan retensi 30 hari ;
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data pada Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU terlindungi dari kehilangan maupun penyalahgunaan. Backup dilakukan secara otomatis setiap hari dengan retensi data selama 30 hari, serta dilengkapi dengan enkripsi data untuk menjamin kerahasiaan dan integritas. Enkripsi diterapkan pada seluruh data yang disimpan di Azure MySQL instance.
Output:

- Database aman dengan backup rutin dan data terenkripsi.

- Laporan konfigurasi backup dan hasil uji restore.

- Melakukan administrasi DNS umum (Record: add/edit/delete), sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari tim KPPU di Cloudflare;
Administrasi DNS dilakukan melalui Cloudflare Dashboard, meliputi pengaturan record (A, CNAME, MX, TXT, SRV, dan lain-lain), perubahan IP tujuan, serta pengaturan subdomain sesuai kebutuhan pengembangan layanan KPPU. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas akses domain KPPU, mendukung kebutuhan integrasi sistem, dan memperkuat keamanan DNS melalui DNSSEC dan audit log perubahan DNS.
Output:

- DNS environment KPPU terkini, stabil, dan terdokumentasi.

- Melaksanakan fungsi dasar optimalisasi traffic melalui mekanisme CDN (Content Delivery Network) dan content caching;
Implementasi Cloudflare CDN (Business Plan) dilakukan untuk mempercepat distribusi konten sistem aplikasi KPPU ke pengguna akhir. Dengan memanfaatkan content caching, sistem mampu menurunkan latency, mengurangi beban server origin, serta meningkatkan ketersediaan layanan meskipun terjadi lonjakan traffic.
Output:

- Waktu respon aplikasi publik KPPU meningkat signifikan.

- Penggunaan bandwidth origin menurun.

- Melaksanakan kegiatan perlindungan aplikasi web dan/atau API melalui metode inspeksi traffic via Web Application Firewall;
WAF berfungsi sebagai lapisan keamanan aplikasi yang memantau, menyaring, dan memblokir traffic berbahaya ke arah sistem aplikasi KPPU. Cloudflare WAF akan diatur untuk melakukan inspeksi pada traffic yang masuk, serta menerapkan aturan kustom sesuai kebutuhan KPPU.
Output:

- Sistem aman dari SQL Injection, XSS, RCE, dll.

- Laporan blocking event dan efektivitas WAF.

- Melaksanakan fungsi enkripsi traffic via SSL terhadap traffic dari end-user ke server origin KPPU;
Melalui penerapan Full SSL (Strict Mode), seluruh komunikasi antara pengguna (browser) dan server KPPU akan dienkripsi. Hal ini menjamin kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan autentikasi (authenticity) data selama proses transmisi.
Output:

- Seluruh traffic terenkripsi aman (HTTPS).

- Hasil uji SSL Labs: Grade A+.

- Melaksanakan kegiatan perlindungan aplikasi web dari serangan DDOS (Distributed Denial of Service);
Cloudflare Business Plan menyediakan Unmetered DDoS Protection untuk melindungi sistem aplikasi KPPU dari serangan volumetrik (Layer 3), protokol (Layer 4), maupun aplikasi (Layer 7). Perlindungan ini memastikan ketersediaan layanan tetap terjaga meskipun terjadi serangan lalu lintas besar.
Output:

- Sistem tahan terhadap serangan DDoS Layer 3–7.

- Laporan aktivitas mitigasi serangan.

- Melaksanakan kegiatan perlindungan aplikasi web dari serangan bot;
Menggunakan Cloudflare Bot Management, sistem akan mengidentifikasi pola lalu lintas yang berasal dari bot jahat, seperti scraping, credential stuffing, atau brute-force login, dan melakukan tindakan pencegahan otomatis untuk memblokir akses bot yang tidak sah.
Output:

- Penurunan signifikan aktivitas bot jahat.

- Laporan aktivitas bot.

- Melaksanakan proses administrasi server aman melalui metode akses Cloudflare zero-trust dan Microsoft Entra ID;
Implementasi Zero Trust Access memastikan setiap koneksi diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan identitas pengguna, perangkat, dan konteks akses. Integrasi dengan Microsoft Entra ID (Azure AD) menyediakan autentikasi berbasis Single Sign-On (SSO) dan Multi-Factor Authentication (MFA), menggantikan akses VPN tradisional yang rentan.
Output:

- Akses server hanya untuk user sah dan tervalidasi.

- Laporan autentikasi dan session log.

- Melaksanakan pengamanan tambahan terhadap serangan melalui notifikasi telegram;
Sistem keamanan seperti Azure Sentinel dan Cloudflare Security Events diintegrasikan dengan bot Telegram untuk mengirimkan alert real-time apabila terdeteksi ancaman atau aktivitas mencurigakan, sehingga tim KPPU dapat segera melakukan respons cepat.
Output:

- Tim menerima peringatan cepat atas ancaman.

- Dokumentasi event alert & tindak lanjut.

- Membantu menanggulangi dan memperbaiki jika terjadi serangan siber pada Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Melakukan kegiatan incident response yang meliputi identifikasi, analisis akar penyebab, penanganan insiden, serta pemulihan layanan. Proses ini juga mencakup dokumentasi insiden dan evaluasi pencegahan agar serangan serupa tidak terulang.
Output:

- Sistem pulih dengan downtime minimal.

- RCA report & rekomendasi pencegahan.

- Memberikan perlindungan dari serangan virus pada Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Menggunakan Azure Defender for Servers, sistem akan melakukan real-time threat detection, antivirus scanning, dan remediation otomatis terhadap potensi malware, ransomware, maupun aktivitas berbahaya lainnya.
Output:

- Server bebas malware.

- Log deteksi & tindakan pembersihan.

- Melakukan pencatatan traffic untuk Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU dan mendeteksi jika ada serangan;
Mengaktifkan Azure Sentinel (SIEM) untuk mengumpulkan, mengindeks, dan menganalisis log dari berbagai sumber (aplikasi, server, firewall, CDN). Hasil analisis akan digunakan untuk mendeteksi aktivitas anomali dan pola serangan.
Output:

- Dashboard keamanan real-time.

- Laporan mingguan insiden & trend ancaman.

- Menghubungkan infrastruktur Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU dengan sistem manajemen Azure;
Mengintegrasikan server dan infrastruktur ke Azure ARC agar dapat dikelola dan dipantau secara terpusat dari portal Azure. Melalui Azure ARC, Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU dapat dikelola di dalam Azure Management Portal, termasuk penerapan kebijakan keamanan, patching otomatis, serta pemantauan status sistem.
Output:

- Server Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU terkelola dalam Azure Portal.

- Melakukan penerapan policy compliance, monitoring, dan update patch keamanan untuk infrastruktur Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Memastikan seluruh host dan aplikasi memenuhi standar keamanan melalui Azure Policy, serta melakukan pembaruan otomatis (patching) guna mencegah eksploitasi kerentanan.
Output:

- Sistem 100% compliant & up-to-date.

- Laporan compliance & patching summary.

- Mendeteksi aktivitas mencurigakan yang menargetkan IP/domain Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Menggunakan Azure Threat Intelligence untuk memantau dan mengidentifikasi ancaman siber terhadap IP atau domain Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU dan juga melakukan korelasi data dengan sumber intelijen global.
Output:

- Backup tervalidasi dan teruji.

- Laporan hasil uji restore.

- Melaksanakan Monitoring dan Deteksi Ancaman Siber secara Terpadu untuk Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Menerapkan Azure Sentinel sebagai sistem SIEM sebagai pusat komando keamanan (Security Operation Center), untuk memantau, menganalisis ancaman, dan memberikan peringatan dini atas insiden keamanan.
Output:

- Deteksi dini ancaman eksternal.

- Rekomendasi mitigasi ancaman.

- Melaksanakan Proteksi Ancaman Siber dan Vulnerability Management untuk Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Mengaktifkan Azure Defender untuk melakukan pemindaian kerentanan (vulnerability scanning) , mendeteksi celah keamanan dan memberikan rekomendasi mitigasi atas potensi ancaman.
Output:

- SIEM aktif dengan alert otomatis.

- Dashboard analisis ancaman.

- Menyediakan Penyimpanan Aman untuk File dan Dokumen untuk Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU;
Menggunakan Azure File Storage untuk menyimpan dokumen, dan file secara terenkripsi dan berperan sebagai backup repository.
Output:

- Laporan temuan kerentanan & status mitigasi.

- Membuat laporan pekerjaan;

Menyusun laporan kegiatan rutin yang berisi rangkuman aktivitas, hasil pelaksanaan, temuan keamanan, dan rekomendasi tindak lanjut untuk Sistem Aplikasi Notifikasi Merger dan Akuisi KPPU.

Output:

- Dokumen laporan lengkap untuk kegiatan poin 1 sampai 19.

- Kualifikasi/Persyaratan Pekerjaan

Biaya Personil Penyedia Jasa Konsultan terdiri dari beberapa tenaga ahli dengan kualifikasi dan pengalaman sesuai bidangnya, sebagai berikut:

- Senior Security Specialist ( 1 Orang )

  - Pendidikan Minimal: Sarjana (S1)

  - Pengalaman Kerja: Minimal 5 tahun di bidang keamanan informasi, infrastruktur keamanan digital, dan implementasi sistem pertahanan siber

- Senior DevOps ( 2 Orang )

  - Pendidikan Minimal: Sarjana (S1)

  - Pengalaman Kerja: Minimal 5 tahun di bidang pengelolaan infrastruktur TI, monitoring, dan pengelolaan layanan cloud.

- Junior DevOps ( 1 Orang )

  - Pendidikan Minimal: Sarjana (S1)

  - Pengalaman Kerja: Minimal 2 tahun di bidang pengelolaan infrastruktur TI,  monitoring, dan pengelolaan layanan cloud.

- Senior Developer ( 1 Orang )

  - Pendidikan Minimal: Sarjana (S1)

  - Pengalaman Kerja: Minimal 5 tahun di bidang pengembangan perangkat lunak, integrasi aplikasi

- Jadwal dan Tahapan Pencapaian

Proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keamanan serta Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, dan Penyimpanan File pada Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi berlangsung selama 3 (bulan) bulan, yaitu bulan Oktober - Desember 2025. Berikut adalah time table kegiatan penyusunan indeks tersebut.

| Task | Month 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Pengaturan dan Migrasi Database MysqlDB Notifikasi Merger |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Azure ARC |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Azure File Storage |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Azure Defender |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Azure Sentinel |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Azure Thread Intellegent |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Cloudflare |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi Cloudflare Zero Trust & Azure Entra ID |  |  |  |  |
| Pengaturan dan Migrasi File Notifikasi Merger |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Server Notifikasi Merger |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure ARC |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Defender |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Sentinel |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Thread Intellegent |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare Zero Trust & Azure Entra ID |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure MysqlDB Instance |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure File Storage |  |  |  |  |

## Rencana Kegiatan Bulan Pertama: Pengaturan, Migrasi, dan Pengelolaan Awal Sistem

Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada penataan awal dan pemindahan sistem ke infrastruktur cloud, serta penguatan fondasi keamanan digital agar sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU berjalan dengan lebih stabil, aman, dan efisien.
Seluruh proses dilaksanakan secara bertahap selama empat minggu, mencakup aspek migrasi data, pengaturan infrastruktur, serta pengelolaan keamanan dan performa sistem.

Sistem akan berada pada Microsoft Azure yang berlokasi di Indonesia (Indonesia Central).

### https://news.microsoft.com/id-id/2025/05/27/microsoft-resmikan-indonesia-central/

Minggu 1: Persiapan dan Migrasi Database

- Melakukan analisis awal terhadap struktur dan isi database MySQL yang digunakan dalam sistem Notifikasi Merger.

- Menyusun strategi backup dan replikasi data untuk menjamin tidak ada kehilangan informasi selama proses migrasi.

- Melaksanakan migrasi Database MySQL ke lingkungan Azure MySQL Database Instance, dengan pengujian koneksi dan integrasi ke aplikasi utama.

- Mengecek kesesuaian performa dan kompatibilitas database hasil migrasi.

### Minggu 2: Migrasi dan Konfigurasi Infrastruktur Cloud

- Melakukan konfigurasi Azure ARC untuk mengintegrasikan sumber daya on-premise dan cloud dalam satu konsol pengelolaan.

- Melakukan migrasi dan penataan Azure File Storage, termasuk pengaturan hak akses, enkripsi data, serta mekanisme sinkronisasi antar-unit kerja.

- Mengaktifkan Azure Defender sebagai lapisan perlindungan keamanan terhadap ancaman pada server, jaringan, dan database.

- Mengonfigurasi Azure Sentinel sebagai sistem monitoring dan deteksi insiden siber secara real-time.

- Melakukan integrasi Azure Threat Intelligence untuk memantau potensi ancaman global yang relevan dengan lingkungan sistem KPPU.

### Minggu 3: Integrasi Keamanan Akses dan Pengelolaan File

- Melakukan konfigurasi Cloudflare sebagai content delivery network (CDN) untuk meningkatkan performa dan ketahanan sistem terhadap serangan DDoS.

- Mengaktifkan Cloudflare Zero Trust dan menghubungkannya dengan Azure Entra ID untuk memastikan hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses sistem.

- Melakukan migrasi file aplikasi Notifikasi Merger, termasuk file dokumen, log, dan konfigurasi, ke penyimpanan cloud yang terenkripsi.

- Melakukan pengujian akses pengguna internal dan eksternal untuk memastikan sistem berjalan tanpa kendala.

### Minggu 4: Pemeliharaan Awal dan Optimalisasi

- Melakukan pemantauan kinerja server Notifikasi Merger, termasuk beban CPU, memori, dan trafik jaringan.

- Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap seluruh layanan Azure (ARC, Defender, Sentinel, Threat Intelligence) untuk memastikan sistem berjalan stabil.

- Melakukan uji coba keamanan (vulnerability scan) pada aplikasi dan server untuk memastikan tidak ada celah keamanan terbuka.

- Mengatur mekanisme pemantauan otomatis dan pelaporan insiden keamanan berbasis Azure dan Cloudflare Dashboard.

- Menyusun laporan hasil kegiatan bulan pertama yang berisi hasil migrasi, status sistem, serta rekomendasi perbaikan teknis untuk bulan berikutnya.

### Output Bulan Pertama

- Database Notifikasi Merger berhasil dimigrasi ke Azure dengan performa optimal.

- Seluruh komponen cloud (Azure ARC, File Storage, Defender, Sentinel, Threat Intelligence, Cloudflare, Zero Trust) telah terkonfigurasi dan terintegrasi.

- Sistem memiliki lapisan keamanan ganda yang aktif dan terpantau.

- Layanan Notifikasi Merger dapat diakses dengan cepat, aman, dan stabil melalui infrastruktur cloud baru.

| Task | Month 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Server Notifikasi Merger |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure ARC |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Defender |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Sentinel |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Thread Intellegent |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare Zero Trust & Azure Entra ID |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure MysqlDB Instance |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure File Storage |  |  |  |  |

Pada bulan kedua, fokus kegiatan diarahkan pada pengelolaan berkelanjutan, pemeliharaan sistem, dan pemantauan performa seluruh komponen infrastruktur cloud yang telah dimigrasikan pada bulan pertama.
Kegiatan dilakukan secara bertahap selama empat minggu, mencakup optimalisasi kinerja, peningkatan keamanan, dan penyesuaian teknis untuk mendukung kestabilan sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU.

### Minggu 1: Pemantauan Awal dan Validasi Sistem

- Melakukan pengecekan menyeluruh terhadap performa server Notifikasi Merger, termasuk kapasitas penyimpanan, penggunaan CPU, memori, dan bandwidth.

- Memverifikasi hasil konfigurasi Azure ARC, memastikan integrasi dengan sumber daya cloud dan on-premise berjalan dengan baik.

- Mengevaluasi status keamanan dari Azure Defender, memastikan tidak ada potensi ancaman yang terdeteksi.

- Mengumpulkan log awal dari Azure Sentinel untuk menilai efektivitas sistem pemantauan dan deteksi ancaman.

### Minggu 2: Pemeliharaan dan Optimalisasi Infrastruktur

- Melakukan pembaruan (update) rutin terhadap sistem dan patch keamanan seluruh komponen cloud.

- Mengoptimalkan pengaturan Azure Threat Intelligence agar mampu mendeteksi ancaman yang lebih relevan dengan konteks lingkungan KPPU.

- Memeriksa konfigurasi dan performa Cloudflare sebagai lapisan pelindung jaringan serta penyeimbang beban (load balancer).

- Mengevaluasi performa Cloudflare Zero Trust dan Azure Entra ID untuk memastikan kontrol akses pengguna berjalan sesuai kebijakan keamanan.

### Minggu 3: Penguatan Sistem Keamanan dan Monitoring

- Melakukan pengujian keamanan lanjutan menggunakan fitur Vulnerability Assessment dari Azure untuk memastikan sistem bebas dari celah keamanan.

- Melakukan uji konektivitas antar layanan (server, database, dan file storage) guna menjamin keandalan sistem.

- Melakukan penyesuaian alert system pada Azure Sentinel agar notifikasi insiden dikirim secara real-time kepada tim pengelola.

- Melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan data sementara (temporary data dan log) untuk menjaga efisiensi penyimpanan.

### Minggu 4: Evaluasi, Dokumentasi, dan Persiapan Lanjutan

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pemeliharaan dan pemantauan sistem selama dua bulan berjalan.

- Menyusun dokumentasi hasil pemeliharaan server, database, dan seluruh layanan Azure.

- Menyusun laporan performa sistem serta rekomendasi peningkatan untuk bulan ketiga.

- Menyiapkan rencana fine-tuning untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem sebelum tahap akhir proyek.

### Output Bulan Kedua

- Seluruh komponen infrastruktur cloud KPPU terkelola dan terpelihara dengan baik.

- Sistem keamanan aktif, responsif, dan mampu mendeteksi ancaman secara otomatis.

- Performa sistem Notifikasi Merger tetap stabil dengan waktu akses yang konsisten.

- Tersusunnya dokumentasi teknis dan laporan hasil pemeliharaan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan berikutnya.

| Task | Month 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Server Notifikasi Merger |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure ARC |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Defender |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Sentinel |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure Thread Intellegent |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Cloudflare Zero Trust & Azure Entra ID |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure MysqlDB Instance |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Pemeliharaan Azure File Storage |  |  |  |  |

## Rencana Kegiatan Bulan Ketiga: Penguatan, Optimalisasi, dan Finalisasi Sistem

Pada bulan ketiga, kegiatan difokuskan pada penguatan sistem, optimalisasi performa, serta finalisasi dokumentasi dan serah terima hasil pekerjaan. Seluruh komponen cloud dan infrastruktur keamanan yang telah berjalan akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan operasional sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi KPPU.

### Minggu 1: Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Sistem

- Melakukan peninjauan kinerja seluruh server Notifikasi Merger untuk memastikan stabilitas dan efisiensi operasional.

- Mengevaluasi performa Azure ARC dalam mengelola sumber daya hybrid serta memperbaiki konfigurasi yang belum optimal.

- Melakukan analisis laporan keamanan dari Azure Defender dan menerapkan langkah mitigasi sesuai rekomendasi hasil pemindaian.

- Menyempurnakan sistem deteksi dan respons ancaman di Azure Sentinel agar lebih adaptif terhadap pola serangan baru.

### Minggu 2: Penguatan Keamanan dan Otomasi Proses

- Mengimplementasikan automated security policy pada Azure untuk mengurangi risiko human error.

- Menyesuaikan parameter keamanan di Azure Threat Intelligence agar lebih proaktif dalam mendeteksi ancaman potensial.

- Melakukan audit akses dan autentikasi pengguna pada Cloudflare Zero Trust dan Azure Entra ID, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan KPPU.

- Menyempurnakan sistem Cloudflare sebagai proteksi utama terhadap serangan DDoS dan optimalisasi distribusi konten.

### Minggu 3: Pengujian Integrasi dan Keandalan Sistem

- Melaksanakan end-to-end testing untuk memastikan seluruh layanan (server, database, penyimpanan file, dan sistem keamanan) berfungsi secara terpadu.

- Melakukan uji coba beban (load testing) terhadap Azure MySQLDB Instance guna mengukur kemampuan sistem dalam menangani volume data tinggi.

- Memastikan sinkronisasi data antara Azure File Storage dan sistem Notifikasi Merger berjalan lancar tanpa kehilangan data.

- Menyusun hasil uji kinerja dan keamanan sebagai bagian dari laporan evaluasi teknis.

### Minggu 4: Dokumentasi Akhir dan Serah Terima

- Menyusun laporan akhir proyek yang mencakup hasil pelaksanaan, konfigurasi teknis, serta rekomendasi pengembangan lanjutan.

- Melakukan pelatihan singkat (knowledge transfer) kepada tim internal KPPU mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sistem yang telah dikembangkan.

- Melaksanakan uji penerimaan akhir (final acceptance test) bersama pihak KPPU.

- Menyerahkan seluruh dokumentasi, panduan teknis, dan akses sistem sebagai bagian dari proses serah terima resmi.

### Output Bulan Ketiga

- Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi berjalan optimal, aman, dan siap digunakan secara penuh.

- Infrastruktur cloud dan keamanan telah diuji serta memenuhi standar keandalan dan kinerja.

- Tersusunnya laporan akhir proyek dan dokumentasi teknis lengkap.

- Terlaksananya serah terima hasil pekerjaan dan transfer pengetahuan kepada tim KPPU.

- Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penguatan Keamanan dan Pengelolaan Infrastruktur Cloud, Basis Data, serta Penyimpanan File untuk Sistem Notifikasi Merger dan Akuisisi dilaksanakan di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kantor KPPU, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120, sebagai bagian dari pelaksanaan Roadmap Teknologi Informasi KPPU Tahun 2025–2029.

- Pembiayaan

Anggaran kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang telah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.
Perhitungan alokasi biaya tenaga kerja dilakukan berdasarkan total 540 man-days, yang berasal dari keterlibatan 6 orang anggota tim selama 3 bulan pelaksanaan, dengan asumsi 30 hari kerja per bulan.

### 1A. Manpower

| Nama | Posisi / Peran | Est. Month | Upah Per Month | Total Upah ( 3 Bulan ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendra Perdana | Senior Security Specialist ( S1 ) | 3 | Rp16.000.000 | Rp48.000.000 |
| Yulian Sutopo | Senior Devops ( S1 ) | 3 | Rp14.500.000 | Rp43.500.000 |
| Pande Made Saka Mahendra Arioka | Senior Devops ( S1 ) | 3 | Rp14.500.000 | Rp43.500.000 |
| Ghieta Maureen | Junior Devops ( S1 ) | 3 | Rp10.000.000 | Rp30.000.000 |
| Raymond | Senior Developer ( S1 ) | 3 | Rp13.500.000 | Rp40.500.000 |
| Total |  |  |  | Rp205.500.000 |

### 1B. Biaya Layanan

| Alphabit License | Nama Layanan | Durasi | Satuan | Total (3 Bulan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALP-LIC-AZ-001 | Layanan integrasi Azure ARC ( 1 host ) - Microsoft Defender for Servers Plan 2 - Azure Update Manager - Azure Policy Guest Configuration and Change Tracking & Inventory - Azure Monitor Analytics Logs 10Gb - Azure Monitor SCOM Managed Instance 10Gb - Microsoft Sentinel Data ARC 7.5Gb https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-arc/core-control-plane/ | 3 Bulan | Rp2.000.000 | Rp6.000.000 |
| ALP-LIC-AZ-002 | Biaya Bulanan Azure MysqlDB Instance ( 2 CPU , 16 GB RAM ) - Business Critical E Series 2-16 - Storage 350GB - IOPS 30mil - Backup Storage 750GB https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/mysql/ | 3 Bulan | Rp6.500.000 | Rp19.500.000 |
| ALP-LIC-AZ-003 | Biaya Bulanan Azure File Storage ( 500 GB ) - Provisioned storage 750GB - Soft-deleted used storage 100GB - Provisioned IOPS 250 - Provisioned throughput 50 MiB https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/files/ | 3 Bulan | Rp3.000.000 | Rp9.000.000 |
| ALP-LIC-AZ-004 | Biaya Bulanan Azure Defender ( 730 Hours Billable Resource / Month ) - Microsoft Defender for Servers Plan 2 - Microsoft Defender for MySQL - Microsoft Defender for Storage - Malware Scanning 600Gb https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/defender-for-cloud/ | 3 Bulan | Rp2.500.000 | Rp7.500.000 |
| ALP-LIC-AZ-005 | Biaya Bulanan Azure Sentinel ( 50GB Data Lake ) - 50 GB Commitment Tier https://www.microsoft.com/en-us/security/pricing/microsoft-sentinel/ | 3 Bulan | Rp4.500.000 | Rp13.500.000 |
| ALP-LIC-AZ-006 | Biaya Bulanan Azure Threat Intellegent - Defender EASM ( 5 – 1 - 5 ) - Microsoft Support https://www.microsoft.com/en-us/security/pricing/microsoft-defender-external-attack-surface-management | 3 Bulan | Rp2.000.000 | Rp6.000.000 |
| ALP-LIC-CF-001 | Biaya Bulanan Cloudflare ( Business Plan ) - Cloudflare Business Plan - Cloudflare R2 - Cloudflare R2 Usage https://www.cloudflare.com/lp/pg-business-plan/ | 3 Bulan | Rp5.500.000 | Rp16.500.000 |
| ALP-LIC-CF-002 | Biaya Bulanan Cloudflare Zero Trust & Azure Entra ID - Cloudflare Zero Thrust 3 - Bastion Standard 730hr https://www.cloudflare.com/plans/zero-trust-services/ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-bastion/ | 3 Bulan | Rp4.500.000 | Rp13.500.000 |
| Total Service (Layanan) Cost |  |  |  | Rp 91.500.000 |
| Total Manpower Cost |  |  |  | Rp 205.500.000 |
| Total sebelum pajak |  |  |  | Rp 297.000.000 |
| PPN 11% |  |  |  | Rp 32.670.000 |
| Grand Total |  |  |  | Rp 329.670.000 |

- Penutup

Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi acuan, dilaksanakan, dan digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat ini akan diatur kemudian.

|  | Jakarta, 29 September 2025 Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Unit Data dan Informasi Ali Fachrudin |
| --- | --- |